/\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*/

/\* \*\*\* Dag 1 - 15-02-21 \*\*\* \*/

1. Projekt opfinding.

Brugte en god del af formiddagen på at udtænke mit projekt.

Har også lavet en video hvor dette blev forklaret.

2. Opbygning af case.

Har skrevet en simpel case til porjektet som måske / måske ikke kan nåes.

3. Use case Brief-format.

Så blev der skrevet use cases i brief format,

der beskriver siderne i appen fra kundens synspunkt.

4. Use case Fully dressed-format.

Så blev der påbegyndt Fully dressed use case på profil siden.

/\* \*\*\* Bilag \*\*\* \*/

1.

/\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*/

/\* \*\*\* Dag 2 - 16-02-21 \*\*\* \*/

1. Use case Fully dressed-format.

Så blev der skrevet Fully dressed use cases på både CV siden samt galleri siden.

2. Use case diagram

Der blev lavet et Use case diagram i draw.IO som både har en export .xml og en .png

fil, .png filen blev tilføjet til Use case filen.

3. System sequence diagrams

Der blev lavet 3 System sequence diagrammer, en for hver side i appen.

Der er også lavet en export .xml og en .png fil, .png filen blev tilføjet til Use

case filen.

4. Trello bræt

Der er oprettet et Trello bræt til projektet.

Trello brættet indeholder blandt andet en Backlog med nogle epics,

en Sprint backlog med en hel del tasks der er lavet ud fra disse epics i Backlog.

Der er samtidig kigget lidt på Burndown chart i Trello værktøjet.

/\* \*\*\* Bilag \*\*\* \*/

1. Link til Trello:

https://trello.com/invite/b/bKQW3DgV/93d21e43bd5e6905f8070f45c31992cf/valgfagsprojekt

2. Use case filen

Under Kortet Xamarin crossplatform applikation i Trello findes filen Use case som,

beskriver forløbet til nu.

/\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*/

/\* \*\*\* Dag 3 - 17-02-21 \*\*\* \*/

1. Opret og hent git repository.

Der er nu blevet oprettet et git repository med 3 brances ud fra main.

En branch per side i appen.

Der er mange måder at gøre det på, men det er den jeg har valgt.

2. Opret Xamarin forms projekt.

Der er nu oprettet et Xamarin forms projekt.

3. Prioritering af Sprint backlog tasks.

Sprint backloggen skal prioriteres så jeg kan få lavet de vigtigere ting først.

Dette sikre at der er mest muligt at vise til kunden efter hvert sprint.

4. Opret virtuelt test device.

Der er nu oprettet et virtuelt test device.

Nexus 5X Q 10.0 - API 29.

5. Trello tasks.

Der er påbegyndt tasks fra trello brættet på profilside branch i projektet.

6. Trello tasts fortsat.

Der er klaret 3 tasks på profil siden, men det har ikke været uden problemer,

både i hjemmet såvel som i koden.

7. Github.

Fjerne de 3 brances jeg fik lavet tidligere på dagen.

/\* \*\*\* Problemer \*\*\* \*/

1. Jeg havde problemer med signaturen på projektet og projektets asset navne

Løsningen var at lave et projekt med kortere projektnavn samt bruge nogle andre asset extentions.

2. Jeg havde problemer med scroll i et editor element, den vil ikke scroll i android men er tilsyneladende standard i IOS.

Løsningen var at jonglere rundt mere flere views til det passede.

Dog blev det ikke helt som ønsket fra starten af.

3. Der er opstået problemer med Git.

Løsningen var at slette de 3 branches jeg fik lavet og så køre på main branchen desværre.

/\* \*\*\* Laves i morgen \*\*\* \*/

1. Jeg skal have klaret flere tasks på trello brættet.

Jeg vil se om jeg ikke kan nå at komme til det punkt at gøre inputs persistente.

/\* \*\*\* Kom jeg i mål for dagen \*\*\* \*/

1. Jeg syntes ikke jeg kom helt i mål for dagen.

Der har været nogle komplikationer i løbet af dagen der har gjort det svært at arbejde.

Det retter jeg op på fra i morgen.

/\* \*\*\* Bilag \*\*\* \*/

1. Link til git clone:

https://github.com/ChrisPDev/ValgfagsProjekt.git

2. Link til Trello:

https://trello.com/invite/b/bKQW3DgV/93d21e43bd5e6905f8070f45c31992cf/valgfagsprojekt

3. Et billede, der indeholder tekst, skærmbillede, monitor, elektronik

Automatisk genereret beskrivelse

/\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*/

/\* \*\*\* Dag 4 - 18-02-21 \*\*\* \*/

/\* \*\*\* Problemer \*\*\* \*/

/\* \*\*\* Laves i morgen \*\*\* \*/

/\* \*\*\* Kom jeg i mål for dagen \*\*\* \*/

/\* \*\*\* Bilag \*\*\* \*/

/\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*/

/\* \*\*\* Dag 5 - 19-02-21 \*\*\* \*/

/\* \*\*\* Problemer \*\*\* \*/

/\* \*\*\* Laves i morgen \*\*\* \*/

/\* \*\*\* Kom jeg i mål for dagen \*\*\* \*/

/\* \*\*\* Bilag \*\*\* \*/